# Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

# *2011 թվականին ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարանի աշխատակազմի*

# *քաղաքաշինության վարչության*

# *կատարած աշխատանքների վերաբերյալ*

# 2011 թվականի համար հաստատված աշխատանքային ծրագրին համապատասխան քաղաքաշինության վարչության կողմից կատարել է հետևյալ աշխատանքները:

# 2011 թվականի առաջին կիսամյակում լրամշակվել և ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն է ներկայացվել մարզի ՙԿրթական և մշակութային օբյեկտների հիմնանորոգում, կառուցում և արդիականացում՚ համալիր ծրագիրը:

Մշակվել և ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության քննարկման է ներկայացվել ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին 2012-2014 թվականների ՀՀ Արագածոտնի մարզի ՄԺԾ ծրագրի և 2012 թվականին ՀՀ Արագածոտնի մարզում նախատեսվող կապիտալ ծախսերի բյուջետային հայտի նախագծերը:

ՀՀ կառավարության ՙՀՀ քաղաքաշինական գործունեության պետական վերահսկողության կարգը սահմանելու մասին՚ 12.10.98 թ. թիվ 624 որոշման համաձայն վարչության մասնագետների կողմից հաշվետու ժամանակաշրջանում մարզի 87 համայնքներում կատարվել է քաղաքաշինության ոլորտի գործունեության պլանային ստուգումներ: Մարզի համայնքապետերին քաղաքաշինության գործունեության բնագավառում տրվել է խորհրդատվություն և մեթոդական օգնություն:

Մարզի տարածքում ապօրինի շինարարության հայտնաբերման և կանխարգելման նպատակով պարբերաբար կազմակերպվել են ստուգայցեր: Միջոցներ է ձեռնարկվել ապօրինի շինարարության կանխման, կասեցման և վերացման ուղղությամբ: Հայտնաբերված ապօրինի շինարարության դադարեցման համար հաշվետու ժամանակաշրջանում 5 գրություն է ուղարկվել համայնքապետերին:

# 2011 թ. ընթացքում ՀՀ կառավարության 30.07.98թ. թիվ 479 որոշմամբ հաստատված կարգի համապատասխան հողի գործառական նշանակության փոփոխության առաջարկով ստացվել է 16 գործ, որից 7-ի նկատմամբ մարզպետարանը տվել է իր համաձայնությունը, 9 -ը մերժվել է:

ՈՒսումնասիրվել և տրվել է համապատասխան եզրակացություն ներկայացված քաղաքաշինական գործունեությունը կանոնակարգող 22 իրավական ակտերի և 9 նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթերի նախագծերի վերաբերյալ:

2011 թվականին քաղաքաշինության վարչությունը ստացել և ընթացք է տվել 475 գրության: ՈՒսումնասիրվել և քննարկվել է քաղաքաշինության ասպարեզին վերաբերող քաղաքացիների դիմումները, խնդրանքները և այդ ուղղությամբ ներկայացվել է առաջարկություններ մարզպետին:

ՀՀ կառավարության 2010թ. մարտի 4-ի թիվ 208-Ն որոշման պահանջներին համապատասխան մարզի համայնքապետերին հանձնարարվել է համայնքների 2012 թվականի բյուջեում նախատեսել ֆինանսական միջոցներ` համայնքների պարզեցված գլխավոր հատակագծերի մշակման համար:

2011 թվականին Աշտարակի քաղաքապետարանի կողմից պատվիրվել է Աշտարակ քաղաքի գլխավոր հատակագիծը: Նախագիծն ավարտված է և գտնվում է բնապահպանական փորձաքննության փուլում:

ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թալին, Ապարան քաղաքների և Ծաղկահովիտ համայնքի գլխավոր հատակագծերը պատրաստ են: Նախագծերն իրականացվել են ՀՀ պետբյուջեի հաշվին ՀՀ քաղաքաշինության պատվերով 2009 թվականին: Մարզի Աղձք և Արտաշավան համայնքների պատվերով կազմված գոտիավորման նախագծերը նախագծային թերությունների պատճառով չեն հաստատվել: Նշված համայնքների գոտիավորման նախագծերի լրամշակման նպատակով կազմվել է նոր ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք և ներկայացվել է ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն:

Համակարգվել, վերահսկվել է ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարանի պատվիրատվությամբ իրականացվող շինարարական ծրագրերի իրականացման աշխատանքները:

*2011 թվականին մարզում կատարվել է շուրջ* ***4.0 մլրդ. 827.0 մլն.*** *ՀՀ դրամի շինարարարական աշխատանք:*

2011թ-ին ՀՀ Արագածոտնի մարզում ՀՀ պետբյուջեի հաշվին ընդհանուր առմամբ նախատեսված է իրականացնել **2 մլրդ. 111 մլն. 230 հազ.** ՀՀ դրամի հիմնանորոգման աշխատանքներ, որից ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության պատվերով թվով 12 օբյեկտների` 617մլն. 330 հազ. ՀՀ դրամի հիմնանորոգման աշխատանքներ, ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարանի պատվերով թվով 2 օբյեկտների` 70 մլն. 900 հազ. ՀՀ դրամի հիմնանորոգման աշխատանքներ և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պահուստային ֆոնդից ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարանին մարզում առաջնահերթ լուծում պահանջող հիմնախնդիրների լուծման ուղղությամբ 1-ին հրատապ ծրագրով 666.0 մլն. դրամի, իսկ 2-րդ հրատապ ծրագրով 668.0 մլն. ՀՀ դրամի հիմնանորոգման աշխատանքներ, ՀՀ մշակույթի նախարարության պատվերով` 89.0 մլն ՀՀ դրամի հիմնանորոգման աշխատանքներ:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2011 թվականին ՀՀ Արագածոտնի մարզում պետբյուջեի, բարերարների**  **և հիմնադրամների միջոցներով իրականացվող ծրագրեր** | | | | |
| N/N | Օբյեկտի անվանումը | Ըստ հաստատված որոշման ատկացված գումար / հազ. ՀՀ դրամ/ | Ըստ առաջարկվող տարբերակի / հազ. ՀՀ դրամ/ |
| ***I*** | ***ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵ*** | ***2 111.230.0*** |  |
|  | **ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ** |  |  |
|  | *Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում* |  |  |
| 1 | ք. Աշտարակի թիվ 3 դպրոց | 25.000 | 24.485.7 |
| 2 | գ.Փարպիի դպրոց | 45.900 | 37.827.04 |
|  | *Առաջնահերթ լուծում պահանջող հիմնախնդիրների լուծման ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքներ /1-ին հրատապ ծրագիր/* |  |  |
| 1 | Գեղաձորի 3-րդ աստիճանի վնասվածության դպ-ական շենքի ուժեղացում, վերականգնում | 106.000.0 | 105.100.0 |
| 2 | Աշնակի դպրոցի հիմնանորոգում | 90.000.0 | 87.600.0 |
| 3 | Արագածավանի թիվ 2 դպրոցի հիմնանորոգում | 162.000.0 | 160.000.0 |
| 4 | Կայքի/Մուլքի/ դպրոցի հիմնանորոգում | 80.960.0 | 78.160.0 |
| 5 | Նիգավանի դպրոցի հիմնանորոգում | 45.000.0 | 43.400.0 |
| 6 | Աշտարակ քաղաքի Սիսակյան փ. թիվ 25 շենքի տանիքի կառուցում | 15.000.0 | 11.630.0 |
| 7 | Աշտարակի Տ. Մեծ փ. թիվ 31 շենքի տանիքի հիմնանորոգում | 15.000.0 | 13.880.0 |
| 8 | Աշտարակի Սպանդարյան փ. թիվ 1 շենքի տանիքի հիմնանորոգում | 8.000.0 | 8.880.0 |
| 9 | Աշտարակի Խորենացի փ. թիվ 3 շենքի տանիքի հիմնանորոգում | 12000.0 | 10.200.0 |
| 10 | Ապարանի Զ. Դարյան փ. թիվ 23 շենքի տանիքի հիմնանորոգում | 7.000.0 | 0.0 |
| 11 | Ապարանի Մ. Մաշտոց փ. թիվ 11 շենքի տանիքի հիմնանորոգում | 7.000.0 | 14.530.0 |
| 12 | Ապարանի Բաղրամյան փ. թիվ 14 շենքի տանիքի հիմնանորոգում | 8.000.0 | 13.270.0 |
| 13 | Ապարանի Բաղրամյան փ. թիվ 19 շենքի տանիքի հիմնանորոգում | 6.000.0 | 13.270.0 |
| 14 | Ապարանի Մ. Գևորգի թիվ 2շենքի տանիքի հիմնանորոգում | 7.000.0 | 13.870.0 |
| 15 | Թալինի Շահումյանփ. թիվ 5 շենքի տանիքի հիմնանորոգում | 8.000.0 | 8.380.0 |
| 16 | Թալինի Շահումյան փ. թիվ 4 շենքի տանիքի հիմնանորոգում | 14.000.0 | 13.270.0 |
| 17 | Թալինի Շահումյան փ. թիվ 2 շենքի տանիքի հիմնանորոգում | 8.000.0 | 8.380.0 |
| 18 | Թալինի Սպանդարյան փ. թիվ 11շենքի տանիքի հիմնանորոգում | 8.000.0 | 8.575.0 |
| 19 | Թալինի Խանջյան փ. թիվ 15 շենքի տանիքի հիմնանորոգում | 8.000.0 | 6.940.0 |
| 20 | Թալինի Տերյան փ. թիվ 24 շենքի տանիքի հիմնանորոգում | 8.000.0 | 13.580.0 |
| 21 | Թալինի Տերյան փ. թիվ 28 շենքի տանիքի հիմնանորոգում | 8.000.0 | 10.360.0 |
| 22 | Թալին քաղաքի թիվ 1 մանկապարտեզի տանիքի հիմնանորոգում | 15. 000.0 | 0.0 |
| 23 | Երնջատափ համայնքի խմելու ջրագծի ներքին ցանցի և կարգավորիչ ջրավազանի վերանորոգում | 5.000.0 | 7.685.0 |
|  |  | **650,960.0** | **650,960.0** |
|  | ***Նախագծային աշխատանքներ*** | **15,000.0** | **14,110.0** |
|  | **Ընդամենը** | **666,000.0** | **665,070.0** |
|  | *Առաջնահերթ լուծում պահանջող հիմնախնդիրների լուծման ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքներ /2-րդ հրատապ ծրագիր/* |  |  |
| 1 | Վարդենուտի 3-րդ աստիճանի վնասվածության դպրոցական շենքի ուժեղացում, վերականգնում | 120.000.0 | 119,520.0 |
| 2 | Գեղադիրի 3-րդ աստիճանի վնասվածության դպրոցական շենքի ուժեղացում, վերականգնում | 80.000.0 | 79,700.0 |
| 3 | Արուճի դպրոցի հիմնանորոգում | 61.500.0 | 61,300.0 |
| 4 | Բյուրականի մշակույթի տան հիմնանորոգում | 80.000.0 | 79,700.0 |
| 5 | Սասունիկի մշակույթի տան հիմնանորոգում | 40.000.0 | 39,800.0 |
| 6 | Կաթնաղբյուրի մշակույթի տան հիմնանորոգում | 30.000.0 | 29,600.0 |
| 7 | Վերին Բազմաբերդի մշակույթի տան հիմնանորոգում | 30.000.0 | 29,600.0 |
| 8 | Աղձքի մշակույթի տան հիմնանորոգում | 30.000.0 | 29,600.0 |
| 9 | Արտենիի մշակույթի տան տանիքի հիմնանորոգում | 20.000.0 | 19,700.0 |
| 10 | Աշտարակ քաղաքի Պ.Պռոշյան փ. թիվ 28 շենքի տանիքի հիմնանորոգում | 10.400.0 | 10,200.0 |
| 11 | Աշտարակ քաղաքի Ն.Աշտարակեցու փ. թիվ 82 շենքի տանիքի հիմնանորոգում | 11.500.0 | 11,200.0 |
| 12 | Աշտարակ քաղաքի Տ.Մեծ փ. թիվ 38 շենքի տանիքի հիմնանորոգում | 14.200.0 | 13,800.0 |
| 13 | Ապարան քաղաքի Բաղրամյան փ. թիվ 47 շենքի տանիքի հիմնանորոգում | 6.100.0 | 6,100.0 |
| 14 | Ապարան քաղաքի Բաղրամյան փ. թիվ 10 շենքի տանիքի հիմնանորոգում | 14.600.0 | 14,300.0 |
| 15 | Ապարան քաղաքի Գ. Նժդեհի փ.թիվ 9 շենքի տանիքի հիմնանորոգում | 7.700.0 | 4,100.0 |
| 16 | Ապարան քաղաքի Դարյան փ. թիվ 23 շենքի տանիքի հիմնանորոգում | 13.200.0 | 13,000.0 |
| 17 | Թալին քաղաքի Խանջյան փ. թիվ 19 շենքի տանիքի հիմնանորոգում | 7.200.0 | 7,200.0 |
| 18 | Թալին քաղաքի Խանջյան փ. թիվ 26 շենքի տանիքի հիմնանորոգում | 7.500.0 | 7,300.0 |
| 19 | Թալին քաղաքի Տերյան փ. թիվ 24/1-2 շենքի տանիքի հիմնանորոգում | 10.500.0 | 10,400.0 |
| 20 | Թալին քաղաքի թիվ 1 մանկապարտեզի տանիքի հիմնանորոգում | 17.600.0 | 17,400.0 |
| 21 | Դավթաշենի ՕԿՋ-ի կառուցում | 10.000.0 | 7,840.0 |
| 22 | Նորաշենի ՕԿՋ-ի կառուցում | 16.000.0 | 11,530.0 |
|  |  | **638.000.0** | **622.890.0** |
|  | ***Նախագծային աշխատանքներ*** | 30.000.0 | 23,894.0 |
|  | **Ընդամենը** | ***668.000.0*** | ***646,784.0*** |
|  | **ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ** |  |  |
|  | *Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում* |  |  |
| 1 | գ. Բյուրականի միջն. դպրոց | 40.000.0 |  |
| 2 | գ. Ծաղկահովիտի դպրոցի հիմն. | 40.000.0 |  |
| 3 | գ. Մաստարայի միջն. դպրոցի հիմնանորոգում / II մասնաշենք/ | 40.000.0 |  |
| 4 | գ. Ուջանի դպրոց | 80.000.0 |  |
|  | *Կրթական օբյեկտների շինարարություն* |  |  |
| 5 | գ. Լեռնապարի նոր դպրոց | 33.000.0 |  |
| 6 | գ. Վարդենիսի դպրոցի կառուցում | 40.000.0 |  |
| 7 | ք. Աշտարակի երաժշտական դպրոց | 70.000.0 |  |
|  | *Մարզական օբյեկտների շինարարություն* |  |  |
| 8 | ք. Աշտարակի մարզադպրոց | 60.000.0 |  |
|  | *Ավագ դպրոցների հիմնանորոգում* |  |  |
| 9 | գ. Քուչակի դպրոց | 20.150.0 |  |
|  | *Երկրաշարժի հետևանքով անօթևան մնացած ընտանիքների համար բնակարանային շինարարություն* |  |  |
| 10 | Ծաղկահովիտ համայնքի թիվ 5 բազմաբնակարան շենքի վերականգնում | 80.000.0 |  |
|  | *Մշակութային օբյեկտների հիմնանորոգում* |  |  |
| 11 | Արագածոտնի մարզային գրադարան | 35.180.0 |  |
| 12 | Ապարանի մշակույթի տան հիմնանորոգում | 79.000.0 |  |
|  | **ՀՀ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ** |  |  |
|  | *Հուշարձանների վերանորոգում և վերականգնում* |  |  |
| 1 | Ոսկեվազի սբ. Աստվածածին եկեղեցի | 29.000.0 |  |
| 2 | Հարթավանի Աստվածընկալ վանք | 30.000.0 |  |
| 3 | Իրինդի սբ. Աստվածածին եկեղեցի | 30.000.0 |  |
| ***II*** | ***ԱՅԼ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ*** | ***2 715.380.0*** |  |
|  | Աշտարակի անձնագրային բաժնի հիմնանորոգում | 15.000.0 |  |
|  | ***Սոցներդրումների հիմնադրամ*** |  |  |
| 1 | Չքնաղի դպրոցի լոկալ ջեռուցում | 27.000.0 |  |
| 2 | Եղնիկի դպրոցի լոկալ ջեռուցում | 13.000.0 |  |
| 3 | Ագարակի դպրոցի սպորտդահլիճի կառուցում | 65.000.0 |  |
| 4 | Արուճի դպրոցի սպ.դահլիճի հիմնանորոգում | 22.900.0 |  |
| 5 | Գետափի դպրոցի սպ.դահլիճի հիմնանորոգում | 15.000.0 |  |
| 6 | Ապարանի մշակույթի տան գույքի ձեռքբերում | 20.000.0 |  |
| 7 | Արագածի մշակույթի տան գույքի ձեռքբերում | 15.000.0 |  |
|  | ***Համաշխարհային բանկ*** |  |  |
| 1 | Ապարանի բժշկական կենտրոնի հիմնանորոգման ավարտ, հագեցում նորագույն սարքավորումներով | 874.180.0 |  |
|  | ***ՀՀ էներգառեսուրսների խնայողության և օգտագործման հիմնադրամ*** |  |  |
| 1 | Մուղնիիի դպրոցի լոկալ ջեռուցում |  |  |
| 2 | Զարինջայի դպրոցի լոկալ ջեռուցում |  |  |
|  | ***Ասիական զարգացման բանկի ֆինանսավորմամբ*** |  |  |
| 1 | Դերեկի խորքային հորերի վերագործարկում /Սանգյառ, Վարդաբլուր, Ռիա Թազա | 156.000.0 |  |
| 2 | Կապտաժային կառուցվածքների վերանորոգում, ջրատարի կառուցում, ՕԿՋ /Ամրե Թազա, Գեղաձոր, Գեղադիր, Հնաբերդ, Բերքառատ/ |  |
| 3 | Ղազարավանի խորքային հորեր-1 նոր հորի կառուցում, 1 հորի վերանորոգում | 145.000.0 |  |
| 4 | Կոշի պոմպակայանի վերակառուցում / ՈՒջան, Արագածոտն, Նոր Եդեսիա, Կոշ, Դպրեվանք, Շամիրամ/ |  |
| 5 | Ագարակի պոմպակայանի շահագործումից դուրս բերում |  |
|  | ***,,Տեր և տիկին Թադեոսյաններ.. Հիմնադրամ*** |  |  |
| 1 | Կոշի դիագնոստիկ կենտրոնի կառուցման ավարտ | 3.0 մլն. ԱՄՆ դոլար /1 140.000.0/ |  |
|  | ***ԱՄՆ դեսպանատան ՆԱՏՕ-ի գրասենյակի կողմից*** |  |  |
| 1 | Թալինի բժշկական կենտրոնի պոլիկլինիկայի երկրորդ հարկի հիմնանորոգում | 185.0 հազ. դոլար/70.300.0 դրամ/ |  |
|  | ***,,Հաբի Թադ՚՚ բարեգործական կազմակերպություն*** |  |  |
| 1 | Կաքավաձորում բնակելի տան կառուցում | 3.000.0 |  |
| 2 | Իրինդ համայնքում բնակելի տան կառուցում | 3.000.0 |  |
|  | ***ՙՙՀայաստանի մանուկներին՚՚ հիմնադրամ*** |  |  |
| 1 | Արտենի համայնքում գյուղական մեխանիզմների վերանորոգման արհեստանոց | 2.500.0 |  |
| 2 | Մանկապարտեզների սանհանգույցների հիմնանորոգում | 3.000.0 |  |
| 3 | Արտենի համայնքում ջրամատակարարման ներքին ցանցի կառուցում / 2.5 կմ երկարությամբ/ | 7.000.0 |  |
| 4 | Արտենի համայնքում սառնարանային տնտեսության կառուցում | 4.000.0 |  |
|  | ***<<Վորլդ Վիժն Ինթերնեյշնլ>> ՄԲԿ Հայաստանյան մասնաճյուղ*** |  |  |
| 1 | Վերին Բազմաբերդում կարի և ասեղնագործության խմբակի շինության տանիքի վերանորոգում | 0.650.0 |  |
| 2 | Վերին Բազմաբերդի դպրոցի տարածքում խաղահրապարակի կառուցում և խաղասարքերի տեղադրում | 1.190.0 |  |
| 3 | Վերի Սասնաշենի դպրոցի սանհանգույցի վերանորոգում | 0.930.0 |  |
| 4 | Սուսերի դպրոցի ջեռուցում | 0.240.0 |  |
| 5 | Զարինջաի դպրոցի կաթսայատան գազաֆիկացում | 0.760.0 |  |
| 6 | Մաստարայի մանկապարտեզի կահավորում և ցանկապատում | 5.110.0 |  |
| 7 | Սուսեր, Նոր Արթիկ, Ակունք համայնքների ներքին ցանցի վերանորոգում | 1.030.0 |  |
| 8 | Կաքավաձոր համայնքի ջրատարի ջերմամեկուսացում | 0.100.0 |  |
| 9 | Ապարանի թիվ 1 դպրոցի սանհանգույցի վերանորոգում | 2.150.0 |  |
| 10 | Եղիպատրուշի մշակույթի տան տանիքի վերանորոգման համար շինանյութի մատակարարում | 1.650.0 |  |
| 11 | Շողակնի դպրոցի վերանորոգման համար շինանյութի մատակարարում | 0.690.0 |  |
| 12 | Քուչակի սպորտդպրոցի վերանորոգում | 1.680.0 |  |
| 13 | Ձորագլուխ, Շողակն/ դպրոցներին/ Հարթավան, Շենավան համայնքների նախակրթարաններին գույքի տրամադրում | 2.050.0 |  |
| 14 | Ապարան, Արագած, Քուչակ, Երնջատափ, Հարթավան, Վարդենիս, Լուսագյուղ համայնքներում խաղահրապարակների տեղադրում | 8.720.0 |  |
| 15 | Կաքավաձոր և Ն. Բազմաբերդ գյուղերում դպրոցներում նախակրթարաններին հատկացված տարածքներում շին աշխատանքներ |  |  |
| 16 | Փարպի և Ծաղկահովիտ գյուղերի դպրոցներում նախակրթարաններին հատկացված տարածքներում շին աշխատանքներ |  |  |
| 17 | Ն.Սասնաշեն համայնքի մանկապարտեզի շենքի վերանորոգում: |  |  |
|  | ***ՙՙՀայ դպրոց՚՚ հիմնադրամ*** |  |  |
| 1 | Դավթաշենի դպրոցին 40 սեղան, 80 աթոռ |  |  |
|  | ***ՙՙՎերջին օրերի սրբեր՚՚ բարեգործական կազմակերպություն*** |  |  |
| 1 | Սարալանջ, Դիան, Աշնակ համայնքների խմելու ջրի ջրագծի վերականգնում, վերակառուցում |  |  |
| 2 | Շենավան, Ալագյազ, Ջամշլու, Ծաղկահովիտ, Նորաշեն, ՈՒշի, Լուսագյուղ, Գեղաձոր, Արագած, Նիգավան, Ապարան համայնքների խմելու ջրագծերի վերականգնում, վերակառուցում |  |  |
|  | ***Բարերարներ*** |  |  |
| 1 | *Հերոլդ Ալեքսանյան բարերար* |  |  |
|  | ՈՒջան համայնքի ՕԿՋ-ի հիմնանորոգում | 10.000.0 |  |
|  | ՈՒջանի կուլտուրայի տան տանիքի հիմնանորոգում | 5.000.0 |  |
|  | ՈՒջան համայնքում հացի արտադրամասի կառուցում | 7.000.0 |  |
|  | Կաքավաձորի դպրոցի գույքի ձեռքբերում, սանհանգույցների վերանորոգում | 5.000.0 |  |
| 2 | /Արբի Թրպաճյան/ Օրգովի դպրոցի պատուհանների վերանորոգում |  |  |
| 3 | /Խոսրով Ալեքսանյան/ Ծիլքարի դպրոցի վերանորոգում |  |  |
| 4 | Մարգար և Էլիզ Շարափյաններ/ ՈՒշիի դպրոցի վերանորոգում |  |  |

**Կոմունալ բնագավառ**

ՀՀ Արագածոտնի մարզի գյուղական համայնքների և քաղաքների բնակելի ֆոնդի 98%-ը սեփականաշնորհված է: Բնակֆոնդի շահագործումը և սպասարկումը իրականացվում է սեփականատերերի կողմից: Բազմաբնակարան շենքերի կառավարումը գյուղական համայնքներում իրականացնում են համայնքները, Թալին քաղաքում` քաղաքապետարանը, Ապարան քաղաքում` 14 համատիրություններ, Աշտարակ քաղաքում` բազմաբնակարան շենքերի սպասարկման բաժինը:

Հաշվետու ժամանակաշրջանում հետևողական աշխատանք է տարվել ազգաբնակչությանը մաքուր խմելու ջրով ապահովելու համար: Հաշվետու ժամանակշրջանում մարզում չի առձանագրվել սուր աղիքային հիվանդությունների բռնկման դեպք: Մարզի 42 համայնքների /այդ թվում երեք քաղաքների ջրամատակարարումը իրականացնում է ՙՀայջրմուղկոյուղի՚ ՓԲԸ /39/, և ՙԵրևան ջուրը՚ /3/, իսկ մնացած համայնքներինը /72/ իրականացնում են համայնքների լոկալ ջրաղբյուրներից:

Մարզի երեք քաղաքներում և շուրջ 40 համայնքներում իրականացվել է խմելու ջրամատակարարման ծառայություններ 271.7 մլն. դրամ գումարով ՙՀայջրմուղկոյուղի՚ ՓԲԸ կողմից, որի դիմաց գանձվել է վարձավճար 208.9 մլն. դրամի կամ 77.0 %:

Մարզի երեք քաղաքներում և գյուղական բնակավայրերում իրականացվում է աղբահանություն: Քաղաքներում այն իրականացնում են քաղաքապետարանին կից ստեղծված ձեռնարկությունները, իսկ գյուղերում` գյուղապետարանները: Մարզում գործում է Սասունիկի աղբավայրը, որտեղ կատարվում է աղբի այրում և ծածկում: Մնացած բնակավայրերում գործում են պրիմիտիվ աղբավայրեր, որտեղ իրականացվում է աղբի կուտակում և այրում: Աղբի տեսակավորման և վերամշակման ուղղությամբ մարզում ոչ մի աշխատանք չի կատարվել: Մարզում աշխատանքներ է տարվել աղբահանության կազմակերպման ուղղությամբ: Մարզպետի կարգադրությունների համաձայն մարզի բնակավայրերում սանիտարական վիճակը բարելավելու, աղբահանություն իրականացնելու և բարեկարգելու նպատակով անցկացվել են սանիտարական միամսյակներ, որի մասին գրավոր տեղեկացվել է բոլոր համայնքների ղեկավարներին: Այդ ընթացքում համայնքներում իրականացվել են ինչպես սան. մաքրման, աղբահանության, տարածքների բարեկարգման, այնպես էլ համայնքներ տանող ճանապարհների հարակից տարածքների մաքրման աշխատանքներ: Այդ աշխատանքները մեր կողմից տեղում ուսումնասիրվել և վերահսկվել են: Քանի որ սանիտարական մաքրման և աղբահանության աշխատանքները շարունակական են, ամբողջ տարվա ընթացքում դրանք մեր ուշադրության կենտրոնում են և հսկողության տակ: Մարզպետի հանձնարարությամբ ձեռնարկվել են անհրաժեշտ միջոցառումներ ջրամատակարարման–ջրահեռացման համակարգերի վիճակի բարելավման ուղղությամբ: Այդ հանձնարարականը ևս գրավոր ներկայացվել է բոլոր համայնքների ղեկավարներին և <<Հայջրմուղկոյուղի>>ՓԲԸ-ի Աշտարակի տեղամասի և Թալինի ու Ապարանի ենթատեղամասերի պետերին: Այդ աշխատանքները, ինչպես նաև խմելու ջրի վարակազերծման, ՕԿՋ-երի գլխամասերի պահպանման և արտաքին հոսքերի մուտքերը համակարգ կանխելու աշխատանքները մեր կողմից վերահսկվում են և գտնվում են մեր ամենօրյա ուշադրության կենտրոնում:

<<Հուղարկավորությունների կազմակերպման և գերեզմանոցների ու դիակիզարանների շահագործման մասին>> ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի պահանջներով մարզի համայնքների գերեզմանոցների համար սահմանվել է իրավական հատուկ կարգավիճակ: Չափագրվել և քարտեզագրվել են բոլոր բնակավայրերի գերեզմանոցների տարածքները, կատարվել է գերեզմանատեղերի հաշվառում, համայնքների ղեկավարների կողմից կայացվել են գերեզմանատների իրավական հատուկ ռեժիմ սահմանելու մասին որոշումներ: Մեր կողմից գերեզմանատների և գերեզմանատեղերի սահմանների և հուղարկավորությունների կազմակերպման օրենքով սահմանված կարգը վերահսկվում է:

2011թ. պետական աջակցությամբ իրականացվող բնակարանային ապահովմանն ուղղված ծրագրերի շրջանակներում աշխատանքներ չի իրականացվել:

Պետական աջակցությամբ իրականացվող բազմաբնակարան բնակելի շենքերի նորոգման, ուժեղացման և պահպանման ծրագրերի շրջանակներում 2011թ. իրականացվել է Ծաղկահովիտ համայնքի թիվ 5 շենքի վերանորոգման աշխատանքները` 80 մլն դրամի չափով (պատվիրատու` ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն):

2011թ. Պետական բյուջեի միջոցների հաշվին իրականացվել է բազմաբնակարան բնակելի շենքերի տանիքների հիմնանորոգում և վերանորոգում:

Ասիական զարգացման բանկի, ՙՙՀայաստանի մանուկներին՚՚ հիմնադրամի, ՙՙՎորլդ Վիժն Ինթերնեյշնլ՚՚ ՄԲԿ հայաստանյան մասնաճյուղի, ՙՙՎերջին օրերի սրբեր՚՚ բարեգործական կազմակերպության և բարերարների միջոցների հաշվին իրականացվել է ՕԿՋ-ների, խորքային հորերի, պոմպակայանների, ջրամատակարարման ներքին ցանցերի վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ:

ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարանի աշխատակազմի

քաղաքաշինության վարչության պետ` Ա. Դավայան